## Slide 1: MÔN HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
GVHD: ThS. Nguyễn Tấn Hưng
SVTH:
Hà Phúc Quốc Bảo
Ngô Hoàng Cường
Nguyễn Lê Vinh Hiển
Nguyễn Thái Huy
Đề tài: Xây dựng phần mềm
quản lý nhân sự CTY May

## Slide 2: Nội dung đề tài
Tổng quan dự án.
Lập kế hoạch thực hiện dự án
Phân tích rủi ro
Quản lý - Kiểm soát thực hiện dự án
Công cụ hỗ trợ , phục vụ dự án
Kết thúc dự án

## Slide 3: Tổng quan dự án
Tên dự án:
Xây dựng phần mềm hệ thống quản lý nhân sự CTY May
Thời gian thực hiện dự án:
Tổng thời gian:40 ngày (Trừ thứ 7 và chủ nhật không làm việc)
Thời gian bắt đầu dự án:12/12/2017
Thời gian kết thúc dự án: 05/02/2018
Mục đích đầu tư dự án:
Xây dựng một phần mềm để “quản lý nhân sự” nhằm nâng cao chất lượng quản lý một cách có hệ thống, nâng cao năng xuất lao động con người, tìm kiếm, lưu trữ và báo cáo thống kê thông tin một cách dễ dàng và chính xác.

## Slide 4: Lập kế hoạch thực hiện dự án
 Giai đoạn 1: Khảo sát
 Giai đoạn 2: Phân tích thiết kế hệ thống
 Giai đoạn 3: Thiết kế cơ sở dữ liệu
Giai đoạn 4: Thiết kế giao diện
Giai đoạn 5: Lập trình và tích hợp hệ thống
Giai đoạn 6: Kiểm thử và sửa lỗi
Giai đoạn 7: Kết thúc dự án

## Slide 5: Tài chính
Chi phí tổng quan

## Slide 6: Cấu trúc bản công việc
Dự án xây dựng hệ thống phần mềm quản lý nhân sự
Bắt đầu dự án
1.0
Nhận dự án
1.1
Lập kế hoạch dự án
1.2
Chuẩn bị tài nguyên và nhân lực
1.3
Khảo sát yêu cầu
2.0
Thu thập yêu cầu phía khách hàng
2.1
Tổng kết các yêu cầu
2.2
Đề xuất giải pháp cho
dự án
2.3
Phân tích yêu cầu 3.0
Liệt kê
và nhóm
các yêu cầu
3.1
Phân tích chức năng của hệ thống
3.2
Vẽ biểu đồ usecase
3.3
Đặc tả yêu cầu hệ thống
3.4
Xây dựng chương
trình
5.0
Lập trình
5.1
Test đơn vị
5.2
Test tích hợp
5.3
Test hệ thống
5.4
Triển khai
6.0
Bàn giao sản phẩm cho khách hàng
6.1
Lập biên bản bàn giao
6.2
Lập biên bản thanh lý
hợp đồng
6.3
Thiết kế
4.0
Thiết kế tổng thể hệ thống
4.1
Thiết kế chi tiết dữ liệu
4.2
Thiết kế chi tiết chức năng của hệ thống
4.3
Đặc tả
thiết kế
4.4

## Slide 7: Danh sách sản phẩm
Biên bản
Biên bản ký nhận dự án
Biên bản bàn giao sản phẩm
Biên bản test
Bảng CSDL
Bảng phân tích chức năng
Bảng phân tích yêu cầu
Giao diện
Giao diện demo
Giao diện chính thức
Giao diện module
Giao diện chi tiết
Giao diện ban đầu
Phần mềm quản lý
Module chương trình
Module theo yêu cầu
Module chức năng chính
Module liên hệ
Module đăng ký
Module giới thiệu

## Slide 8: Công cụ hỗ trợ, phục vụ dự án
Các phần mềm công cụ:
Visual Studio 2017
SQL Server 2016
MS Office 2016

## Slide 9: Quản lý chất lượng

## Slide 10: Phân tích rủi ro

## Slide 11: Quản lý- Kiểm soát thực hiện dự án
Các thành viên chủ động đề xuất công việc.
Nhóm trưởng tổng hợp và phân công công việc.
Tên người thực hiện cv | Khảo sát | Phân tích chức nắng | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Thiết kế giao diện | Lập trình và tích hợp hệ thống | Kiểm thử và sửa lỗi | Kết thúc dự án
Nguyễn Lê Vinh Hiển | A, P | A, P | A, C | A | A, R | A, I | P
Ngô Hoàng Cường | P | P | P | C | P | I | P
Nguyễn Thái Huy | P | P | P | C | P | I | P
Hà Phúc Quốc Bảo | P | P | C | P | P | P | P
Chú thích:
A (Approving): Xét duyệt
P (Performing): Thực hiện
R (Reviewing): Thẩm định
C (Contributing): Tham gia đóng góp
I (Informing): Báo cho biết

## Slide 12: Quản lý- Kiểm soát thực hiện dự án

## Slide 13
Kết thúc dự án
DEMO GIAO DIỆN

## Slide 14: KẾT LUẬN
Thuận lợi:
    Sự giúp đỡ tận tình của thầy Nguyễn Tấn Hưng
    Nhóm có kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm cao.
    Các công cụ hổ trợ Free.
    Tài liệu lý thuyết, hổ trợ dễ tìm kiếm.
Khó khăn:
    Hạn chế về thời gian nghiên cứu đề tài.
    Chưa có cơ hợi tiếp cận khảo sát thực tế.
    Thiếu kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch quản lý dự án.

## Slide 15: NHẬN XÉT VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
Ưu điểm:
    Hoàn thành đề tài Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự CTY May.
    Đáp ứng hầu hết các yêu cầu đề ra.
    Nhóm có tinh thần trách nhiệm cao.
    Có kỹ năng làm việc nhóm, cách thức tiến hành điều tra, khảo sát, phân tích vấn đề.
Khuyết điểm:
    Chưa bám sát yêu cầu thực tiễn.
    Bố cục kế hoạch dự việc chưa rõ(thiếu chi tiết).
    Kiểm soát thực hiện dự án chưa chặc chẻ.