Công ty TNHH một thành viên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phong Huy Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 2**

Thời gian thảo luận: bắt đầu lúc 8h sáng ngày 24 tháng 12 năm 2017

Dự kiến kết thúc: 10h sáng ngày 24 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: phòng họp công ty TNHH một thành viên Phong Huy

Người chủ trì: Nguyễn Lê Vinh Hiển Thư ký: Ngô Hoàng Cường

1. **Các thành viên tham dự**
2. Nguyễn Lê Vinh Hiển
3. Nguyễn Thái Huy
4. Hà Phúc Quốc Bảo
5. Ngô Hoàng Cường
6. **Nội dung cuộc họp**

* Kế hoạch chi tiết các công việc cần làm
* Phân công công việc cho mọi người trong từng giai đoạn của dự án.

1. **Chi tiết cuộc họp**
2. Các đội báo cáo kết quả làm việc trong tuần qua (19/12/2017 – 24/12/2017).

|  |  |
| --- | --- |
| Công việc | Hoàn thành (%) |
| Kế hoạch chi tiết các công việc cần làm | 85% |
| Phân công công việc cho mọi người trong từng giai đoạn của dự án | 90% |

1. Đánh giá và nhận xét kết quả làm việc.

* Các công việc được thực hiện khá tốt.
* Cần đi kỹ về khảo sát hiện trạng hơn để nắm rõ được yêu cầu của khách hàng.
* Các đề xuất giải pháp công nghệ khá tốt, đáp ứng được yêu cầu của dự án và phù hợp với công nghệ hiện tại.

1. Triển khai công việc cho tuần sau (26/12/2017 – 4/1/2018).

Lịch làm việc:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày | 26/12/17 | 27/12/17 | | 28/12/17 | 29/12/17 | 30/12/17 | 4/1/18 |
| Hiển |  |  | |  |  |  |  |
| Cường |  |  | |  |  |  |  |
| Bảo |  |  |  |  |  |  |  |
| Huy |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Xác định các rủi ro và biện pháp phòng ngừa |
|  | Đề xuất biện pháp và kế hoạch triển khai |
|  | Dự kiến kết quả đạt được |
|  | Kiểm tra thông nhất dự án |
|  | Tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự án |
|  | Thẩm định phê duyệt dự án |

1. **Đánh giá cuộc họp**

* Các thành viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
* Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự án.
* Cuộc họp diễn ra thành công

Chủ trì ký tên Thư ký ký tên